龍雲數位 / 銓幻元科技

販賣機加盟／通路夥伴
「打群架聯盟」SEO打法
可行性評估

撰寫者：AI CMO

2026-07-18

緣起：Jason提問「販賣機加盟是否可套用黃維德/森林藥局聯盟的SEO打法？」
本文為該想法的具體可行性評估，尚未實作，待Jason裁示是否啟動

一、結論摘要

**可行，但不是原樣搬過去，要換一個核心假設。**藥局聯盟的引擎是「消費者主動搜尋『住家附近的藥局』」這種強烈B2C在地搜尋意圖；販賣機加盟主的客戶是決定要不要在自己場域放機台的**物業管理方/企業採購**，是B2B決策者搜尋，不是消費者。架構骨架（Hub權威內容＋各加盟個體共用平台各自轉換）可以照搬，但內容策略要整套換成B2B場域決策者語言。

這個評估同時發現：這套打法剛好可以跟你已經在推進的「MCS分配中心＋Ardy執行層」通路架構、XMART/小七東南亞宿舍案接上——不是憑空多一件事，是幫既有通路案多長出一條「被動獲客」的腿。

二、概念對照：藥局聯盟 vs 販賣機加盟

| 對照項目 | 黃維德/森林藥局聯盟（已驗證） | 販賣機加盟／通路夥伴（本次評估） |
| --- | --- | --- |
| 終端客戶是誰 | 消費者本人（要買藥/諮詢的人） | 場域決策者（物業經理/廠務/採購，不是機台前的路人） |
| 搜尋意圖 | 「住家附近的藥局」「OO藥局 營業時間」強烈在地+即時需求 | 「OO園區 販賣機廠商」「自動販賣機 廠商比較」規劃型/評估型需求 |
| 轉換動作 | 加LINE OA問診/諮詢，當下就想要答案 | 留資詢問+等業務聯繫，決策週期較長（要跟其他廠商比、跑簽約流程） |
| Hub角色 | 黃維德本人（藥師/普健董事長）個人權威站 | MCS/龍雲技術權威站（已存在：transtep.com/mcstation.ai） |
| 加盟個體角色 | 各加盟藥局，各自在地商圈 | 各通路夥伴/加盟主，各自負責的場域類型或地理區域（比照Ardy/XMART模式） |
| 內容主軸 | 症狀衛教+技術科普（DP2受體等）＋品牌詞低調帶入 | 場域決策指南+法規合規+ROI試算方法論（不編具體數字）＋通路夥伴低調帶入 |

三、關鍵結構差異對打法的影響

差異1：內容不能複製症狀衛教邏輯

藥局聯盟能寫「半夜牙痛怎麼辦」這種情境代入文章，因為消費者真的會在那個當下搜尋、當下就想找到藥局。販賣機加盟沒有對應的「當下急迫情境」——沒有人會在半夜緊急搜尋「哪裡可以加盟販賣機」。內容要換成**規劃型內容**：法規合規指南、場域評估checklist、ROI試算方法論、廠商比較框架——這些是jason-seo/transtep.com/mcstation.ai三站現有內容庫已經在做的方向（剛跑完的三個SEO agent就是這個路數），不是新發明，只是還沒有「加盟主分流頁面」這層。

差異2：轉換出口不是LINE OA問診，是「留資給對應的通路夥伴」

藥局聯盟每個加盟個體有自己的LINE OA，消費者加了就直接找到那家藥局。販賣機加盟的每個「通路夥伴頁面」轉換出口應該是：訪客填寫「我的場域在OO」，系統依地理位置/場域類型自動分派給對應的通路夥伴（就是現有小龍AI顧問「網羅→轉換」機制裡的場域分類邏輯，可以直接複用）。

差異3：Hub已經存在，不用重建

藥局聯盟案是從零開始建黃維德.com這個Hub。這次不用——transtep.com/mcstation.ai本身就是技術權威Hub，剛跑完的SEO衝刺已經在強化這件事。真正要新建的只有「加盟個體分流層」這一塊。

四、建議架構

三層結構（比照聯盟模式，套上販賣機語境）

**Hub（已存在）**：transtep.com + mcstation.ai，技術權威內容+小龍AI顧問，不用新建

**通路夥伴分流層（新建，技術債）**：比照pharmacy-blogs的路徑分流模式（`/通路代號`），每個通路夥伴一頁，內容用樣板變數（{{通路夥伴名}}/{{負責區域}}/{{擅長場域類型}}）動態產生，SEO鎖定該通路夥伴實際負責的地理區域+場域類型組合關鍵字

**通路夥伴（對應加盟個體）**：目前現實中最接近的是Ardy（執行層，可能負責特定區域點位）、XMART/小七（負責東南亞宿舍場域這條線）、維康即食站（賴調元，醫院場域），這些都已經是「有負責範圍」的通路夥伴，不用重新招募就有第一批可以掛的內容

與現有架構的銜接

這剛好補上「MCS分配中心＋Ardy執行層」模式目前缺的一塊——現有架構定義了物流/執行怎麼分工，但沒有「怎麼讓場域方主動找上門」這一段。加上通路夥伴SEO分流頁後，流程會變成：場域方Google搜尋→找到對應通路夥伴頁面→留資→依現有分派邏輯（MCS=資訊窗口，Ardy=執行）派給對的人跟進——不用改變現有分工，只是多一個「被動獲客」的入口。

五、啟動前需要收集的資料

| 資料項目 | 用途 | 目前狀態 |
| --- | --- | --- |
| 每個通路夥伴的負責區域/場域類型 | 決定SEO頁面鎖定哪些「地區+場域」組合關鍵字 | 部分已知（Ardy點位、XMART東南亞宿舍、維康醫院場域），需要正式盤點成清單 |
| 通路夥伴的轉換出口 | LINE OA連結或聯絡方式，沒有的話先用留資表單過渡 | 目前不確定各通路夥伴是否都有自己的LINE OA，需要逐一確認 |
| 通路夥伴品牌識別授權範圍 | 決定頁面上能不能用通路夥伴的名字/logo，還是要匿名處理成「合作夥伴」 | 未確認，涉及對外揭露程度，建議先問Jason |
| 既有場域案例可否公開引用 | 內容需要具體場域類型佐證時，哪些案例可以寫、哪些要匿名 | 需要逐案確認，比照藥局聯盟的「已驗證資料庫」做法 |

六、技術實作方向（先看藥局聯盟踩過的坑）

優先用路徑分流（`transtep.com/通路代號`），不要一開始就做多domain——藥局聯盟案的教訓是domain管理本身就有一堆坑（Vercel Connect to project vs 手動alias漂移、.com.tw類本地網域Vercel買不了、跨團隊DNS管理權沒跟著轉移），先驗證內容策略有沒有效，域名的事晚一點再說

技術/品牌詞分寸原則直接沿用：場域決策方法論/法規知識可以寫深（這是科普權威），通路夥伴名字低調帶入（不要每頁都在打通路夥伴的品牌，避免變成業配文既視感）

轉換機制直接接現有小龍AI顧問的場域分類邏輯（`mapVenueSelect`那套），不用另外做一套

七、風險與限制

這不是穩贏的複製貼上，有幾個要注意：

B2B決策週期長，轉換率/見效速度不會像藥局聯盟那樣快看到留資數字，要有心理準備這是中長期佈局，不是這次SEO衝刺那種立即見效的內容量產

通路夥伴品牌授權沒談清楚就上線，可能引發跟藥局聯盟一樣的「加盟個體不想幫Hub打廣告」人性問題，甚至更敏感——因為XMART/小七等是商業合作關係，不是加盟契約關係，對外露出的分寸要先談好，不能自己單方面決定

目前多數通路案（維康即食站等）業務面都還在「架構定案、實際業務尚未開始」階段（見[[project_mcs_distribution_hub_ardy_model]]），SEO內容如果跑在商業合作條件敲定前面，可能出現「頁面寫了但通路夥伴根本還沒簽約」的空頭支票風險

八、建議下一步（不建議現在直接動工）

第一步：Jason確認要不要啟動，以及先從哪個通路案試點（建議從業務關係最明確的XMART/小七東南亞宿舍案開始，因為分潤模型已經談定，不像維康案還卡在引薦階段）

第二步：跟試點通路夥伴確認品牌露出授權範圍+轉換出口（LINE OA或留資表單）

第三步：盤點試點通路夥伴的負責區域/場域類型，開始寫第一批B2B決策者導向內容（法規/ROI方法論/場域評估類，不是症狀衛教類）

第四步：技術上先做路徑分流頁面雛形，接上現有小龍場域分類轉換邏輯，跑一輪看留資數字再決定要不要擴大到其他通路夥伴

— AI CMO 產出 · 2026-07-18 —